# План разработки

От прототипа к полноценной игре «Последний горизонт»

Механика, экономика, движок, мета и кооператив

Дата: 29.10.2026

Основание: актуальный GDD от 13.10.2026 и текущий веб-прототип

Версия: рабочая сборка плана разработки

# План разработки: от прототипа к игре

Основа: актуальный GDD «Последний горизонт» от 13.10.2026 и текущий веб-прототип

без учёта времени на генерацию арта и звука.

## Кратко для согласования

- Перевести миссию с 20 на 30 волн, добавить третьего босса и заменить общие жизни на HP главного здания.

- Ключевые развилки: целевой движок, свободная стройка или площадки, магазин с роллом или открытия, прокачка золотом или копиями.

- Полный план, оценки и критерии готовности — ниже.

## 1. Где мы сейчас

| Система | В прототипе | По актуальному GDD | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина миссии | 20 волн | 30 волн | Расширить генератор волн, перебалансировать |
| Поражение | 20 общих жизней, утечка 1/10 | Здоровье главного здания | Заменить жизни на HP здания, утечка = урон зданию |
| Экономика | Только золото | Золото + эссенция | Добавить эссенцию, шахты, предметы за эссенцию |
| Ауры | Нет (только аура Бастиона) | 6 башен поддержки | Добавить ауры, правила сложения, радиусы |
| Артефакты | Нет | Редкости, сильные плюсы и минусы | Добавить после стабилизации экономики |
| Слияния | 12 рецептов, порог 3 ур., дистанция 140 px | 12 + пример «огонь + молния → плазма», соседние площадки | Добавить плазму, проверить правило соседства |
| Арсенал | 5 случайных башен, ролл за 10 золота | Стартовый набор + открытия | Решить: оставить ролл как режим или убрать |
| Второй выход | Только Пепельная долина, с 16-й | Лесная развилка (16), Болотные огни (11), Руины (11), Сердце Разлома (11) | Расширить на новые карты |
| Кооп | 2 игрока, relay-сервис, HP ×1.85 | До 4 игроков, личные ресурсы, передача башен | Расширить лобби, экономику, снапшоты |
| Движок | Next.js/TS, canvas | Godot 4 или Unity (рекомендация GDD) | Решить до этапа 5–6; портировать симуляцию, не UI |

Главный вывод: боевой цикл уже есть, но он короче и проще GDD. Сначала нужно

переделывать несколько систем.

- **Целевой движок.** Продолжаем веб-прототип или готовим порт?

Godot 4 (2D, бесплатно, Steamworks, проще для соло/мини-команды). Unity — если

- **Длина миссии.** 30 волн, как в актуальном GDD. Это не косметика: меняется

- **Поражение.** HP главного здания вместо общих жизней. Утечка обычного крипа —

генератор, склад) и визуально отличаться.

(классический GDD)? Рекомендация: свободная сетка + маска застраиваемой земли

индивидуальность, а «каждое место на счету» перестаёт работать.

с открытиями? Рекомендация: для релиза — стартовые 6 башен + открытия, без

Это сильно меняет экономику, поэтому решать до этапа 3.

(GDD)? Рекомендация: основная модель — копия/перетаскивание, золото — на

- **Слияние.** Порог 3 уровня оставить; дистанцию 140 px заменить на соседство

- **Масштаб мета-слоя.** Мобильная база на 3 ветки — это большой блок. Для

плейтеста.

## 3. Пошаговый план

### Этап 0. Зафиксировать правила (1–2 дня)

Цель: один документ, по которому можно кодить без противоречий.

- Свести решения из раздела 2 в `docs/game-rules.md`: длина миссии, поражение,

- Явно пометить, что из старого GDD отменено (жизни, сектора, «всё доступно

- Список чисел, которые пока не утверждены: HP здания, урон утечки, цены шахт,

и экономики; нет двух конфликтующих источников истины.

### Этап 1. Фундамент: данные, детерминизм, симулятор (3–5 дней)

Цель: баланс можно менять и проверять без ручной игры.

- Вынести баланс из `src/game/config.ts` в типизированные данные (JSON/TS-модули):

экономика. Код читает данные, а не константы внутри логики.

выбор вида крипа, пул арсенала, генерация карт, криты, призывы босса. Это нужно

- Сделать headless-симулятор `scripts/sim.ts`: прогон полной миссии без рендера,

На выходе — JSON/CSV: волна, золото, HP здания, утечки, DPS, какие башни

- Добавить event-log (build/upgrade/merge/sell/leak/boss phase) для разбора

- Золотые тесты формул: HP волны, золото за убийство, бонус волны, урон по броне.

Файлы: `src/game/config.ts`, `engine.ts`, `map.ts`, `scripts/test-*.ts`,

один и тот же seed даёт один и тот же результат.

### Этап 2. Миссия по GDD: 30 волн, 3 босса, главное здание, сложности (1–2 недели)

Цель: полноценная миссия, которую можно играть соло от начала до конца.

- `TOTAL_WAVES = 30`, генератор волн:

- 11–20: объявленный заранее тип, в ротации универсалы, 19-я — денежная,

- 21–30: смешанные волны из двух типов брони, 29-я — денежная, 30-я — финальный

- Боссы:

- 20 — универсальная броня, призыв подкреплений, 1–2 фазы;

угрозы по арене.

- `buildingHp` / `buildingMaxHp` вместо `lives`;

- ремонт за золото (если решим) или без ремонта;

- визуал здания на каждой карте.

- Новобранец: HP ×0.75, стартовое золото 200, HP здания выше, броня видна на

- Ветеран: ×1.0, 150 золота, базовая HP здания;

вторая способность.

«следующая миссия».

`GameShell.tsx`, `world.ts`/`render.ts` (здание).

Готово, когда: 30 волн проходятся на трёх сложностях, третий босс работает,

- Шахты:

- Глубинный бур: 160 золота, 10 → 45, большой слот 2×2 (если решим).

- Лавка предметов: 4 случайных предмета, обновление 5 эссенции, 6 слотов,

- Пул предметов из таблицы GDD (13 штук) как стартовый набор; эффекты на аватара

- Артефакты: источники — боссы и особые задания; редкость + существенный минус;

- Перебалансировать золото: убийства, бонус волны, денежные волны 9/19/29,

- Проверить через симулятор: нет стратегии «только шахты» и «только пушки»,

экономика не ломается на 30 волнах, есть отчёт по стратегиям.

### Этап 4. Башни: ауры, статусы, апгрейды, слияния (1–2 недели)

Цель: боевая глубина, а не только «больше урона».

- 6 башен поддержки: штандарт, барабан, знамя стрелков, кузня, обелиск, резонатор.

гибрид получает ауры обоих типов.

оглушение, метка, цепная молния. Последовательные эффекты: лёд → электричество

- Модель прокачки: дубликат башни на ту же башню (перетаскивание) как основная;

- Слияния: плазма (огонь + молния), правило соседства (1 клетка) vs 140 px,

- Стартовые 6 ролей: огонь, лёд, электричество, шахта, поддержка, базовая

книга слияний полная, апгрейд-модель выбрана и протестирована.

### Этап 5. Кампания и мета: мобильная база, открытия, сохранения (2–4 недели)

Цель: между миссиями есть прогресс, а не только «следующая карта».

- Профиль игрока: кампанийные ресурсы, пройденные карты/сложности, открытые

- Мобильная база: 3 ветки (инженерия, исследование минерала, выживание),

апгрейдами.

- Карта кампании: 10 карт, условия открытия, сложности, награды, доп. цели.

- Дополнительные цели: без утечек, убить босса до X, построить не больше N башен;

- Экран мобильной базы и карты кампании в стиле текущего меню.

Файлы: новые `src/game/campaign.ts`, `src/components/td/Campaign.tsx`,

перезапуска, открытия ощущаются как рост, а не как гринд.

### Этап 6. Кооператив до 4 игроков (3–5 недель)

Цель: стабильная игра вчетвером, а не только relay на двоих.

- Лобби на 4 места: готовность, выбор героя, карты, сложности; хост-авторитет.

×1.85 / ×2.7 / ×3.55 (проверить на симуляторе и плейтесте).

- Снапшоты: башни, слияния, ауры, шахты, предметы, статусы, фазы боссов;

- Реконнект: снапшот восстанавливает состояние; башни продолжают стрелять,

- Оптимизация трафика: дельта-снапшоты, интерполяция, бюджет на 4 игроков и

- Тестовый стенд: headless-хост + N ботов, эмуляция задержки.

Файлы: `mini-services/mp-service/index.ts`, `src/lib/mp-client.ts`,

задержка не ломает бой.

### Этап 7. Контент: 10 карт, бестиарий, волны 21–30 (3–4 недели)

Цель: контентная полнота кампании.

- 4 карты: Лесная развилка (второй выход с 16), Болотные огни (с 11, тропы

- Вторые выходы на всех картах, где они есть по GDD.

броню, распределение по экосистемам/картам.

- Дополнительные цели миссий.

пропсы карт, иконки, музыка/ SFX.

узнаваемая особенность, бестиарий разнообразен.

### Этап 8. Порт на целевой движок и Steam (2–3 месяца)

Цель: производственная версия, а не прототип.

- Выбрать Godot 4 (рекомендация) или Unity.

Затем рендер, UI, ввод, звук.

- Steamworks: лобби, приглашения, достижения, таблицы рекордов, облачные

- CI, краш-репорты, аналитика, сборка демо.

60 FPS, лобби Steam работает.

### Этап 9. Плейтесты и релиз (параллельно, начиная с этапа 2)

- Закрытые тесты соло после этапа 2; кооп — после этапа 6.

pick-rate башен, кривая золота, причины утечек.

- Онбординг, доступность, настройки, локализация, достижения.

- Критерии релиза: стабильность, отсутствие критических багов, целевые

- Решения

- Данные + симулятор

- Миссия 30 волн + здание + сложности

- Экономика: эссенция/шахты/предметы

- Ауры/статусы/апгрейды/слияния

- Кампания и мета

- Кооп на 4

- Контент: 10 карт, бестиарий

- Порт на Godot/Unity + Steam

- Плейтесты и релиз (идёт параллельно с 2–8)

слияний, аур и экономики должны быть зафиксированы до финального арта — иначе

- Сделать детерминированный RNG + headless-симулятор + отчёт по 30 волнам.

- Ввести три сложности и прогнать симулятор на первой карте.

- не делать кооп на 4 до стабилизации экономики и статусов;

- не строить мета-базу до того, как миссия станет интересной соло.

## 6. Критерии вертикального среза

Вертикальный срез готов, когда:

- одна карта, 30 волн, 3 босса, 3 сложности;

- главное здание с HP, победа/поражение, экран результата;

- миссия длится 30–35 минут и не содержит «стен»;

- есть сохранение прогресса и экран кампании;

# Лист согласования

Согласовано: ______________________    Подпись: ______________________

Дата: ______________________